ONMYOJI TOOLS  ·  PRODUCT NOTES

功能扩展建议

从「能多开」到「好管理」的功能地图

围绕启动、排列、切换、声音与关闭五个日常动作，梳理值得加入的能力，并给出优先级、技术落点与风险边界。

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 适用基线 | 阴阳师工具 v3.0（单屏控制台） |
| 编写日期 | 2026-10-20 |
| 文档性质 | 内部讨论稿 · 功能规划参考 |

说明：本文档不涉及游戏内自动化建议；所有功能讨论均以不修改游戏文件、不读取游戏内存、不广播输入为前提。

目录

| 01 | 结论先行 先补工作流，不碰游戏内自动化 |
| --- | --- |
| 02 | 当前能力基线 现在已经有什么，边界在哪里 |
| 03 | 用户旅程中的机会 从启动到关闭，哪些动作仍然费手 |
| 04 | 功能候选全景 按会话、窗口、声音、监控、系统五类展开 |
| 05 | 推荐路线图 三个阶段，每个阶段都能独立发布 |
| 06 | 重点功能拆解 六个最值得优先讨论的功能 |
| 07 | 技术落点与约束 现有架构怎么接，哪些 API 可用 |
| 08 | 同类工具观察 别人做了什么，哪些值得借鉴 |
| 09 | 风险与边界 什么不该做，为什么 |
| 10 | 下一步 决策清单与下一版建议范围 |

阅读时间约 10 分钟。带 P0 的功能建议优先讨论；估算为开发 + 自测的粗估，不含真实游戏联调时间。

# 01  结论先行

先把「每天都要做」的动作缩短，再考虑更复杂的自动化。

当前工具已经解决了多开、排列、声音跟随和关闭四件事。下一阶段最值得投入的，不是更多游戏内功能，而是让多开后的日常操作更顺手：隐藏/召出、快速切换、单个实例处理、记住布局。

一句话建议 优先把「老板键 + 全局快捷键 + 单实例操作菜单」做出来，再补布局预设和每实例音量。 这五项都不修改游戏文件，技术风险低，用户每天都会用到。 游戏内自动战斗、脚本、输入广播、内存读取、自动登录等能力，不纳入本工具规划。

## 建议的优先级

| 阶段 | 建议内容 | 用户价值 | 粗估 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 · 下一版 | 老板键、全局快捷键、单实例菜单、每实例音量/静音、布局预设 | 直接缩短切窗口、调音量、重排窗口的时间 | 8–12 人日 |
| P1 · 稳定与记忆 | 多显示器、健康监控、原始音量恢复、托盘/开机启动、启动就绪检测 | 减少“找不到窗口/声音不对/卡死不知道”的焦虑 | 12–18 人日 |
| P2 · 高级体验 | 一键会话、缩略图、实例标签、自动更新、主题 | 提升长期使用和展示体验 | 18–30 人日 |
| 不做 | 游戏内脚本、输入同步、内存读取、改文件、保存账号密码 | 风险高，偏离工具定位 | — |

## 为什么是这五个 P0

切窗口：多开用户最频繁的动作不是“再开一个”，而是在多个窗口之间找窗口、切窗口。

隐藏：挂机或上班场景需要快速把游戏窗口收起来，老板键比逐个最小化更自然。

声音：每个实例的音量需求不同，且关闭声音跟随后不应该把音量留在 15%。

布局：每次启动后窗口位置可能变化，布局预设让“排好一次”变成可复用资产。

# 02  当前能力基线

以下能力以当前 v3.0 代码为准，是后续功能设计的地基，不建议在新增功能时破坏这些约定。

| 能力 | 当前实现 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 多开 | 按目标开数补足 onmyoji 进程，实例间隔 8 秒 | 1–10 开；只认 onmyoji.exe；不自动登录 |
| 窗口排列 | 探测客户端接受尺寸，按 1–4 列网格排布 | 主屏工作区；固定 8px 间距；可取消 |
| 声音跟随 | 500ms 检测前台窗口，聚焦 100%、失焦 15% | 关闭时恢复 100%；不还原用户原始百分比 |
| 一键关闭 | 确认后优雅关闭，自动点确认，超时强杀 | 只处理标准 #32770 退出框 |
| 运行实例 | 窗口列表、PID、标题、聚焦状态实时更新 | 只统计识别到的窗口，不统计无窗口进程 |
| 刷新 | 统一入口在 04 标题右侧，F5 同效 | 顶部计数与列表使用同一次窗口快照 |
| 设置 | 游戏目录、目标开数、列数、声音开关 | config.ini 仅当前 key=value；本地不提交 |
| 诊断 | selftest、假服务 UI 冒烟、crash.log | 真实联调需在可牺牲实例上进行 |

## 需要保持的边界

安全边界：工具不修改任何游戏文件，也不读写游戏内存。

账号边界：不保存账号密码，不自动登录，不模拟游戏内输入。

体验边界：所有新增能力都应可关闭、可取消，并且失败时不影响已运行实例。

部署边界：仍然保持单 exe、无额外运行时；新增依赖优先使用 Windows 自带 API。

# 03  用户旅程中的机会

把一次多开使用拆成七个阶段，能看到“功能很多但动作仍然费手”的位置。

| 阶段 | 现在怎么做 | 仍然存在的问题 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 打开工具，确认目录、目标开数 | 没有配置档案；换账号/换场景要重设 |
| 启动 | 点开始多开，固定等 8 秒/个 | 不知道窗口何时真正就绪；失败只能看日志 |
| 排列 | 选列数，点排列 | 每次都要重排；多显示器无法指定 |
| 游玩 | Alt+Tab 找窗口 | 窗口多时找不到；没有老板键；没有缩略图 |
| 切声 | 全局焦点跟随，失焦 15% | 不能单实例调音量/静音；不保留原始音量 |
| 异常 | 看日志、手动刷新、重启 | 卡死/崩溃没有提醒；不能单实例重启 |
| 关闭 | 确认后全部关闭 | 不能只关一个；不能保留部分实例 |

机会集中在三个词：记住（布局/音量/标签）、切换（老板键/快捷键/缩略图）、可观测（就绪/健康/资源）。

# 04  功能候选全景

以下为讨论用功能池，不代表都要做。P0 表示建议优先验证，P1 表示第二阶段，P2 表示有空间再做；粗估为开发 + 自测，不含真实游戏联调。

## 4.1  会话与工作区

| 功能 | 解决什么 | 粗估 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布局/工作区预设 | 保存列数、间距、显示器、窗口槽位，启动后一键套用 | 3–4 天 | P0 |
| 窗口位置/大小记忆 | 按实例记住上次位置，减少重复排列 | 3–5 天 | P1 |
| 配置导入/导出 | 换机器或备份多套配置 | 1–2 天 | P1 |
| 实例标签/备注 | 给窗口起“主号/小号/活动号”等名字和颜色 | 3–5 天 | P2 |
| 一键会话 | 启动→等就绪→排列→开启声音，一条流水线 | 4–6 天 | P2 |
| 上次会话恢复 | 启动后识别已在运行的实例并套用布局/音量 | 3–5 天 | P2 |

## 4.2  窗口与快捷操作

| 功能 | 解决什么 | 粗估 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老板键 | 一键隐藏/恢复全部游戏窗口，适合挂机/办公场景 | 2–3 天 | P0 |
| 全局快捷键切换 | Ctrl+1..9 聚焦、Ctrl+Tab 循环、可自定义 | 1–2 天 | P0 |
| 单实例操作菜单 | 右键聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启、复制 PID | 2–3 天 | P0 |
| 多显示器布局 | 选择目标显示器，按显示器分别排布 | 4–6 天 | P1 |
| 窗口透明度 | 把非焦点窗口降低透明度，减少视觉干扰 | 2–3 天 | P2 |
| 缩略图预览 | 在列表/网格中显示窗口实时缩略图，点击聚焦 | 5–8 天 | P2 |
| 拖动/交换槽位 | 拖拽窗口交换网格位置，所见即所得 | 4–6 天 | P2 |

## 4.3  声音与音频

| 功能 | 解决什么 | 粗估 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每实例音量/静音 | 单独调某个小号，不必受全局 15% 限制 | 3–4 天 | P0 |
| 原始音量记忆/恢复 | 关闭跟随后恢复用户原本的百分比，而不是固定 100% | 2–3 天 | P0 |
| 自定义失焦音量 | 15% 可调，或按“静音/低/中”预设 | 1–2 天 | P1 |
| 按标签音量 | 主号正常、小号静音等配置随标签保存 | 2–3 天 | P2 |
| 音频设备路由 | 把不同实例送到不同输出设备 | 高/受限 | P2 |

## 4.4  监控与稳定性

| 功能 | 解决什么 | 粗估 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动就绪检测 | 等到窗口真正出现/可交互再排列，替代固定 8 秒 | 3–4 天 | P1 |
| 无响应/崩溃检测 | 标识卡死窗口，托盘/日志提醒 | 3–5 天 | P1 |
| 资源占用面板 | 查看每个实例的 CPU/内存/运行时长 | 3–5 天 | P2 |
| 自动重启实例 | 崩溃后按次数/退避重启，不自动登录 | 4–6 天 | P2 |
| 自动排列新窗口 | 检测到新窗口后自动放入空槽位 | 3–5 天 | P2 |

## 4.5  系统集成与体验

| 功能 | 解决什么 | 粗估 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托盘/最小化到托盘 | 不占任务栏，右键快速切换/显示/退出 | 2–3 天 | P1 |
| 开机自启 | 登录 Windows 后自动启动工具 | 1 天 | P1 |
| 日志导出/诊断包 | 一键复制环境、窗口、错误信息，方便反馈 | 1–2 天 | P1 |
| 单实例运行 | 避免重复启动两个工具抢音量/窗口 | 1 天 | P2 |
| 自动更新 | 检查 GitHub Release、下载、替换 | 3–5 天 | P2 |
| 主题/紧凑模式 | 深色、紧凑尺寸、不同 DPI 适配 | 3–5 天 | P2 |
| 快捷键自定义 | 避免与游戏/系统快捷键冲突 | 1–2 天 | P1 |

优先级判断 P0 的共同点：不碰游戏内部、失败可恢复、每天都会用。 P1 的共同点：让工具更可靠、更适合长期挂机，但需要更多 Windows 行为验证。 P2 的共同点：体验加分，但成本或不确定性明显更高，适合在 P0/P1 稳定后做。

# 05  推荐路线图

建议每个阶段都能独立发布、独立回滚，不做“大版本一次上齐”。

## 阶段一：多开工作流（建议下一版）

W1  老板键：隐藏/恢复全部游戏窗口，保留位置，托盘和快捷键都能触发。

W2  全局快捷键：聚焦第 N 个实例、循环切换、显示/隐藏全部；可配置。

W3  单实例菜单：右键行即可聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启。

W4  每实例音量：滑杆/静音 + 原始音量记忆，关闭跟随后恢复原值。

W5  布局预设：保存/应用列数、间距、显示器、槽位。

预估 8–12 人日。完成后，多开的日常操作会从“找窗口 + 调音量 + 重排”变成几次快捷键和右键。

## 阶段二：稳定与记忆

S1  多显示器布局：选择显示器、按显示器排布、记住 DPI 差异。

S2  启动就绪检测：窗口出现并可交互后再排列，减少固定等待。

S3  健康监控：无响应/崩溃标识、托盘提醒、运行时长。

S4  托盘/开机自启：常驻后台，快速菜单。

S5  日志导出/诊断包：反馈问题时一键收集。

## 阶段三：高级体验

A1  一键会话：启动→就绪→排列→声音，一条可取消的流水线。

A2  实例标签/配置档案：主号/小号/活动号，按标签保存布局和音量。

A3  缩略图预览：DWM 缩略图或定时截图，点击聚焦。

A4  自动更新/主题/紧凑模式。

现在不建议做 游戏内自动战斗、自动点击、脚本、输入同步/广播：封号与合规风险最高。 内存读取、修改游戏文件、自动登录/保存密码：安全与维护风险高。 “游戏修复/清理”类功能：涉及文件操作，和当前工具定位不一致。

# 06  重点功能拆解

下面六个功能最值得先讨论。每项都按“场景—交互—技术—风险”四段拆开，方便评估是否进入下一版。

## 6.1  老板键 + 全局快捷键

场景：挂机、上班或直播时，需要快速把游戏窗口收起来；多开时又需要快速切到某个实例。

交互：一个全局热键切换“全部隐藏/全部恢复”；Ctrl+1..9 聚焦第 N 个实例，Ctrl+Tab 循环。快捷键可在设置中修改。

技术：RegisterHotKey + 一个隐藏消息窗口；ShowWindow(SW_HIDE/SW_SHOW) 隐藏/恢复；隐藏前记录窗口位置，恢复时还原。现有前台检测事件可以复用。

风险：部分游戏在隐藏后可能暂停渲染或触发重连，需要真实客户端验证；隐藏期间不要自动排列/关闭。快捷键冲突要给出检测和恢复默认。

粗估：2–3 天（热键与隐藏/恢复）；快捷键自定义 +1 天。

## 6.2  单实例操作菜单

场景：只想关掉一个小号、重启一个卡住的窗口，或者把某个窗口单独调静音，而不是“全部关闭”。

交互：04 列表右键/行尾菜单：聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启、复制 PID/标题。关闭和重启都要确认；重启只重启进程，不自动登录。

技术：复用 IGameWindowService / IGameProcessService；按 PID+启动时间定位进程，避免 PID 复用误操作。

风险：重启后需要用户手动登录；关闭单个实例不应影响声音跟随的其他实例。

粗估：2–3 天。

## 6.3  每实例音量与原始音量

场景：主号需要正常声音，小号希望静音；关闭声音跟随后，不应该把用户原本调好的音量覆盖成 100%。

交互：列表行内音量滑杆/静音按钮；或在右键菜单里调。声音跟随开启时，手动调整的实例进入“手动覆盖”，不再被 15% 规则覆盖。

技术：现有 WASAPI 会话服务增加 GetMasterVolume / SetMute / 原始音量缓存；按 PID 记录，进程退出后清理。

风险：同一进程可能有多个音频会话；设备切换会重建会话；“手动覆盖”与全局跟随的优先级要明确。

粗估：3–4 天（含手动覆盖规则）。

## 6.4  布局/工作区预设

场景：每天开同样的几个号，希望启动后直接回到熟悉的网格，而不是重新选列数、点排列。

交互：保存预设名（如“日常 4 开”“活动 8 开”），记录列数、间距、目标显示器、窗口槽位；启动后手动应用或自动应用。

技术：扩展现有 GridLayout 和设置存储；加入显示器信息（MonitorFromWindow / GetMonitorInfo）；窗口尺寸仍走探测逻辑。

风险：客户端会锁定尺寸，预设不能假设任意宽高；多显示器/DPI 变化要做回退。

粗估：3–4 天。

## 6.5  多显示器布局

场景：多屏用户希望主号在副屏、或 8 开分到两块屏，而不是全部挤在主屏。

交互：布局设置里选择目标显示器；或按窗口数量自动分配到多块屏；每块屏独立列数。

技术：EnumDisplayMonitors / GetMonitorInfo；用每块屏的工作区替代当前单一 SPI_GETWORKAREA；保持 DPI 感知。

风险：混合 DPI、任务栏位置、显示器热插拔都会影响坐标；需要边界回退和“重新探测”。

粗估：4–6 天。

## 6.6  启动就绪检测与一键会话

场景：固定 8 秒/个既慢又不稳：有时窗口好了还在等，有时 8 秒不够。

交互：启动后轮询窗口是否出现、标题是否可交互；就绪后再排列。进一步可把“启动 N 个→等就绪→排列→开声音”做成一个可取消的会话。

技术：复用 GameProcessService / GameWindowService，按 PID 等待窗口；带超时、重试和取消；进度写入运行日志。

风险：登录/加载阶段标题可能变化；不要用过短的超时；取消不能杀掉已经启动的进程。

粗估：3–4 天（就绪检测）；一键会话 +2–3 天。

如果只做三个 老板键 + 全局快捷键；单实例菜单 + 每实例音量；布局预设。 这三项覆盖“切换、调音、重排”三个最高频动作，且都不涉及游戏内部。

# 07  技术落点与约束

当前项目是 .NET Framework 4.8 + WPF + 系统自带 csc，无 NuGet、无额外运行时。新增功能优先使用 Windows 自带 API 和现有服务。

| 能力 | 可用 API / 组件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全局热键 | user32 RegisterHotKey + 隐藏消息窗口 | 需要处理热键冲突与注销 |
| 隐藏/恢复 | ShowWindow、GetWindowRect、SetWindowPos | 隐藏前保存位置；部分游戏可能暂停渲染 |
| 每实例音量 | 现有 WASAPI 会话服务 + GetMasterVolume/SetMute | 扩展服务接口，保持 COM 释放 |
| 多显示器 | EnumDisplayMonitors、GetMonitorInfo、MonitorFromWindow | 注意混合 DPI |
| 缩略图 | dwmapi DwmRegisterThumbnail | DWM 缩略图开销低；窗口销毁要注销 |
| 托盘 | System.Windows.Forms.NotifyIcon | 项目已引用 WinForms |
| 健康监控 | Process.Responding、SendMessageTimeout(WM_NULL) | 加载期加宽限期，避免误报 |
| 开机自启 | HKCU 注册表 Run 键 | 用户级，不需要管理员 |
| 自动更新 | HttpClient/WebClient + GitHub Release API | 校验哈希；替换 exe 需退出旧进程 |
| 配置/档案 | 现有 key=value 存储或 JSON | 保持原子写入；不要保存密码 |

## 架构接法

服务化：新增服务接口（如 IWindowCommandService、IHotkeyService、IProfileStore、IHealthMonitor），由 AppController 编排，UI 只订阅状态。

单一来源：复用 SoundFocusService 的 ForegroundChanged 事件，不要为老板键/快捷键/缩略图再各做一套前台轮询。

异步：所有长任务沿用 CancellationToken + 后台线程；UI 只更新状态，不做阻塞等待。

可回滚：每个功能可独立关闭；失败时只影响该功能，不影响多开/排列/关闭的主流程。

测试：selftest 覆盖纯逻辑，UiShot 用假服务覆盖 UI 交互；真实隐藏/透明度/多屏行为在可牺牲实例上联调。

# 08  同类工具观察

同类工具的能力分布很一致：多开只是入口，真正被长期使用的是“记住窗口状态”和“快速隐藏/切换”。

观察一：NGA 的「阳鼠合集」把多开、记住窗口位置/大小/数量/音量/标题、自动音量、老板键、窗口透明度、清理等放在一起，说明用户对“记住 + 一键恢复”有明确需求。

观察二：开源的 window-summoner 以老板键为核心，支持工作区保存/恢复、自动隐藏其他窗口、托盘/开机自启和多匹配模式；它的功能组合与本工具的“多开窗口管理”高度相似。

观察三：同类工具里的“游戏修复/清理”涉及文件操作，和本工具“不修改游戏文件”的边界冲突；不建议照搬。

可借鉴 / 不照搬 值得借鉴：老板键、工作区、记住窗口状态、托盘/快捷键、按窗口匹配。 谨慎评估：窗口透明度（客户端兼容性）、缩略图（性能）、自动重启（循环风险）。 不照搬：文件修复/清理、输入同步、游戏内自动化。

参考链接（访问日期 2026-10-20）：

NGA · 阳鼠合集（多开 + 窗口/音量记忆 + 老板键等）：https://ngabbs.com/read.php?tid=44489806

GitHub · window-summoner（老板键/工作区/托盘）：https://github.com/john-walks-slow/window-summoner

NGA · 桌面版阴阳师多开（窗口位置/大小/数量）：https://ngabbs.com/read.php?tid=42175026

# 09  风险与边界

| 风险 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 游戏 ToS / 反作弊 | 输入自动化、脚本、内存读取、修改文件可能触发封号或反作弊 | 不纳入工具；只做外部窗口/音频管理 |
| 隐藏窗口 | 部分客户端隐藏后可能暂停渲染、掉线或无法恢复 | 默认关闭；真实客户端验证；保留原位置 |
| 自动重启 | 可能形成重启循环、丢失会话、重复占资源 | 默认关闭；最多 N 次 + 退避 + 明确提示 |
| 全局快捷键 | 与游戏/系统/输入法冲突 | 可修改、可禁用；冲突检测 |
| 多显示器/DPI | 混合 DPI、热插拔导致坐标偏移 | 边界回退 + 重新探测 |
| 账号标签 | 备注可能包含账号信息 | 只存标签/备注，不存密码；本地文件 |
| 管理员/UIPI | 跨权限窗口操作可能被系统拦截 | 保持管理员清单；失败时明确提示 |
| 维护成本 | 功能越多，回归面越大 | 分阶段发布；每项可独立关闭 |

## 不建议清单

游戏内自动战斗、自动点击、自动任务脚本。

向多个窗口广播键盘/鼠标输入（输入同步）。

读取游戏内存、注入 DLL、修改游戏文件或资源。

保存账号密码、自动登录、绕过登录验证。

游戏修复/清理/加速等涉及文件操作的功能。

# 10  下一步

建议下一版只做一组“工作流三件套”，先验证高频动作，再决定是否进入多显示器和监控。

建议下一版范围

01  老板键 + 全局快捷键（隐藏/恢复全部，Ctrl+1..9 聚焦，循环切换）。

02  单实例操作菜单（聚焦/最小化/隐藏/静音/关闭/重启）。

03  每实例音量 + 原始音量恢复（含手动覆盖规则）。

04  布局预设（列数/间距/显示器/槽位，手动应用即可）。

决策清单（勾选后即可排期）

☐  是否需要老板键？隐藏后游戏是否仍保持在线，需要在可牺牲实例上实测。

☐  是否经常使用多显示器？如果是，P1 的多屏布局应提前。

☐  声音是全局跟随就够，还是需要每个实例独立音量/静音？

☐  是否需要给实例起名字/备注？如果不需要，P2 的标签功能可以不做。

☐  是否接受自动重启的风险？如果不确定，先只做“检测 + 提醒”。

☐  是否需要自动更新？如果工具只自己用，P2 可以延后。

验收标准建议

隐藏/恢复后，所有窗口回到原来的位置和大小。

快捷键切换后，04 状态列与前台窗口一致。

单实例关闭不影响其他实例，也不影响声音跟随。

关闭声音跟随后，每个实例恢复到自己的原始音量。

布局预设应用失败时，有明确提示且不破坏当前布局。

一句话：先把“多开之后怎么用”做顺，再考虑“多开能自动做什么”。